KorPIX

파일럿 프로젝트 유스케이스

AI 기업 구매 승인 자동화 파일럿

Pilot Use Case UC-003

Version 0.1  ·  2025년 초안  ·  UC-001 / UC-002 파일럿 성공 기반

# 1. 유스케이스 개요

| UC ID | UC-003 · AI 기업 구매 승인 자동화 파일럿 |
| --- | --- |

| 전제 조건 | UC-001 AI 자동 결제 파일럿 KPI 달성 완료 (UC-002 병행 가능) |
| --- | --- |

| 분류 | 기업 구매 요청(PR) 자동 생성 · 다단계 내부 승인 · ERP 자동 반영 |
| --- | --- |

| 목적 | 기업 내부 ERP 연동 + 다단계 결재 구조에서 KorPIX Policy Engine 검증 |
| --- | --- |

| 파일럿 기간 | 6주 (1.5개월) · 기업 내부 테스트 환경(ERP Sandbox) 적용 |
| --- | --- |

| 참여 규모 | 중소기업 1개사 · 구매 담당자 10명 · 팀장 3명 · 재무팀 2명 · CFO 1명 |
| --- | --- |

| ERP 연동 | SAP / Oracle ERP 또는 국산 ERP (더존·영림원) API 연동 |
| --- | --- |

| 위험 수준 | UC-001 수준 (금융 규제 없음) · 기업 내부 결재 정책 적용 |
| --- | --- |

UC-003은 기업 내부 구매 프로세스에 AI 에이전트를 투입하는 파일럿입니다. 직원이 특정 물품이나 서비스 구매가 필요할 때, AI 에이전트가 자동으로 구매 요청서(PR)를 작성하고 회사 정책에 따라 적절한 승인 경로를 선택하며 ERP 시스템에 반영하는 전체 흐름을 검증합니다.

UC-001(개인 결제)·UC-002(금융 투자)가 개인 사용자 중심이었다면, UC-003은 기업 조직 구조와 직위별 권한 체계가 추가되는 첫 번째 엔터프라이즈 파일럿입니다. Policy Engine에 조직 계층(팀장·재무·CFO)과 예산 정책이 통합되는 것이 핵심 검증 포인트입니다.

UC-003 핵심 차별점 — 개인 한도 대신 '부서 예산 정책'이 통제 기준이 되고, 단일 승인자 대신 '직위별 다단계 결재 체인'이 동작합니다. Policy Engine이 조직도를 이해하고 올바른 결재자를 자동 배정하는 것이 기술 검증의 핵심입니다.

# 2. 문제 정의 및 해결 목표

2.1 기업 구매 프로세스의 구조적 문제

현재 대부분의 중소·중견기업에서 기업 구매 프로세스는 다음 문제를 가지고 있습니다.

- 처리 지연 — 구매 요청서 작성부터 최종 승인·발주까지 평균 3~5 영업일 소요, 긴급 구매 시 병목 발생

- 승인 경로 오류 — 담당자가 금액 기준을 잘못 판단해 낮은 직위자에게 결재 요청, 반려 후 재처리 반복

- 예산 초과 방치 — AI 또는 담당자가 부서 예산 소진 현황을 실시간으로 파악하지 못한 채 구매 요청 진행

- ERP 수동 입력 오류 — 승인 완료 후 ERP에 수동 입력 과정에서 품목코드·수량·단가 오기입 빈발

- 감사 추적 불가 — 구매 요청부터 ERP 반영까지의 전체 이력이 이메일·메신저에 분산되어 감사 불가

- 긴급 구매 통제 부재 — 긴급 상황을 이유로 결재 단계를 건너뛰는 관행, 사후 추인 처리 만연

2.2 KorPIX UC-003이 제시하는 해결 구조

- AI 구매 요청 자동 작성 — 품목명·수량·예상 금액·필요 사유를 AI가 자동 생성, 담당자 검토 후 제출

- 정책 기반 자동 결재 경로 배정 — Policy Engine이 금액·품목 유형·부서 예산 현황을 분석해 적합한 승인 티어(Tier 1~5) 자동 결정

- 부서 예산 실시간 연동 — ERP 예산 데이터를 실시간으로 조회하여 초과 시 사전 차단

- ERP 자동 반영 — 최종 승인 즉시 ERP에 구매 발주(PO) 자동 생성, 수동 입력 제거

- 불변 감사 기록 — 요청·검토·승인·반려·ERP 반영 전 과정을 Audit Network에 해시 체인으로 저장

- 긴급 구매 추적 — 긴급 구매 플래그 발생 시에도 축약된 승인 경로를 거치되 전 과정 기록 의무화

# 3. 구매 승인 티어 구조

Policy Engine은 구매 금액·품목 위험도·예산 소진율을 종합한 Risk Score를 계산한 뒤, 아래 5단계 승인 티어를 자동으로 결정합니다. 이 티어 구조가 UC-003의 핵심 정책 모델입니다.

| 승인 티어 | 금액 범위 | Risk Score | 승인 주체 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1 | 100만원 미만 | ~ 25 | AI 자동 승인 | Auto Approve |
| Tier 2 | 100만 ~ 500만원 | 26 ~ 50 | 팀장 승인 | User Confirm (1단계) |
| Tier 3 | 500만 ~ 2,000만원 | 51 ~ 70 | 팀장 + 재무팀 승인 | User Confirm (2단계) |
| Tier 4 | 2,000만 ~ 1억원 | 71 ~ 85 | CFO 승인 | Admin Approve |
| Tier 5 | 1억원 초과 | 86 + | 이사회 결의 | DENY (수동 프로세스) |

Tier 5(1억원 초과)는 KorPIX Policy Engine이 DENY를 반환하여 자동화 프로세스를 중단하고, 이사회 수동 결의 프로세스로 이관합니다. AI가 모든 것을 처리하지 않는 것이 올바른 설계입니다.

# 4. 파일럿 시나리오 상세

파일럿은 총 5개 시나리오로 구성됩니다. 정상 구매 자동 승인(Tier 1), 팀장 승인 필요(Tier 2), 다단계 결재(Tier 3), 예산 초과 차단, 긴급 구매 처리입니다.

4.1 기본 시나리오 — Tier 1 자동 승인 구매 (100만원 미만)

재고 소진 감지 → AI 자동 구매 요청 → Policy Engine 자동 승인 → ERP 자동 발주의 완전 자동화 흐름입니다.

| 단계 | 행위자 | 행동 내용 | 관여 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-01 | AI Agent | ERP 재고 데이터 모니터링 → 사무용 소모품 재고 임계값 하회 감지 (A4 용지 잔량 20% 이하) | ERP Inventory Monitor |
| T1-02 | AI Agent | 구매 요청서(PR) 자동 생성 — 품목명·수량·단가·사유·예상금액(55,000원) 포함 | PR Generator |
| T1-03 | 담당자 | AI 생성 구매 요청서 검토 → Trust Terminal에서 제출 승인 서명 | Trust Terminal / UI |
| T1-04 | Policy Engine | Risk Score 계산 (금액 55,000원 → 15점) → Tier 1 자동 승인 결정 | Purchase Risk Evaluator |
| T1-05 | Execution System | ERP 구매 발주(PO) 자동 생성 → 협력업체 발주 전송 → 납기 일정 등록 | ERP API Gateway |
| T1-06 | Audit Network | PR 생성~PO 발행 전 과정 Action Record 생성 → 해시 체인 저장 | Audit Network |
| T1-07 | 담당자 | 구매 완료 알림 수신 · ERP 발주 현황 확인 | ERP / Notification |

4.2 예외 시나리오 — Tier 2 팀장 승인 구매 (100만 ~ 500만원)

노트북 2대 구매(400만원) 요청 시 Policy Engine이 Tier 2로 판단하여 팀장 결재를 자동 배정합니다.

| 단계 | 행위자 | 행동 내용 | 관여 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2-01 | 담당자 | 신규 입사자용 노트북 2대 구매 요청 — 예상금액 4,000,000원 입력 | Trust Terminal / UI |
| T2-02 | Policy Engine | Risk Score 계산 (금액 400만원 → 38점) → Tier 2 판정 → 팀장 승인 필요 | Purchase Risk Evaluator |
| T2-03 | Policy Engine | 조직도 조회 → 담당자 소속팀 팀장 자동 식별 → 결재 요청 전송 | OrgChart Connector |
| T2-04 | 팀장 | 모바일 Trust Terminal 알림 수신 → 구매 사유·예산 현황 확인 후 승인 | Trust Terminal / Mobile |
| T2-05 | Execution System | 팀장 승인 완료 → ERP 구매 발주(PO) 자동 생성 → 협력업체 견적 요청 발송 | ERP API Gateway |
| T2-06 | Audit Network | 요청·팀장 승인·PO 발행 전 과정 기록 (승인자 디지털 서명 포함) | Audit Network |

4.3 예외 시나리오 — Tier 3 다단계 결재 (500만 ~ 2,000만원)

서버 장비 구매(1,200만원) 요청 시 팀장 1차 승인 후 재무팀 예산 검토가 연속으로 진행됩니다.

| 단계 | 행위자 | 행동 내용 | 관여 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3-01 | 담당자 | 서버 장비 구매 요청 — 예상금액 12,000,000원 · IT 장비 카테고리 | Trust Terminal / UI |
| T3-02 | Policy Engine | Risk Score 계산 (금액 1,200만원 + IT 장비 가중치 → 62점) → Tier 3 다단계 결재 결정 | Purchase Risk Evaluator |
| T3-03 | Policy Engine | 결재 체인 생성 — 팀장(1차) → 재무팀(2차) 순서 자동 배정 및 타임아웃 설정(각 24시간) | Approval Chain Builder |
| T3-04 | 팀장 | 구매 필요성 검토 → 1차 승인 완료 (기술적 타당성 의견 첨부) | Trust Terminal / Mobile |
| T3-05 | 재무팀 | 부서 예산 잔액 확인(잔액 1,850만원 > 요청액 1,200만원) → 예산 적합 → 2차 승인 | ERP Budget Module |
| T3-06 | Execution System | 2단계 승인 완료 → ERP 구매 발주 자동 생성 → 예산 1,200만원 자동 차감 처리 | ERP API Gateway |
| T3-07 | Audit Network | 요청·팀장 승인·재무 승인·예산 차감·PO 발행 전 단계 기록 | Audit Network |

4.4 예외 시나리오 — 부서 예산 초과 차단

구매 요청 금액이 해당 부서의 잔여 예산을 초과하는 경우 Policy Engine이 사전 차단합니다.

| 단계 | 행위자 | 행동 내용 | 관여 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| OB-01 | 담당자 | 마케팅 물품 구매 요청 — 예상금액 3,500,000원 입력 | Trust Terminal / UI |
| OB-02 | Policy Engine | ERP 예산 모듈 실시간 조회 → 해당 부서 잔여 예산 2,100,000원 확인 | ERP Budget Connector |
| OB-03 | Policy Engine | 요청액(350만) > 잔액(210만) → 예산 초과 감지 → Risk Score +50 → DENY 결정 | Budget Limit Enforcer |
| OB-04 | Policy Engine | 구매 요청 차단 · 담당자에게 예산 초과 사유 및 잔액 현황 상세 안내 전송 | Notification Service |
| OB-05 | 담당자 | 옵션 선택 — ① 요청 금액 축소 재제출 ② 예산 증액 요청(별도 승인 프로세스) ③ 요청 취소 | Trust Terminal / UI |
| OB-06 | Audit Network | 예산 초과 차단 이벤트 · 차단 사유 · 담당자 선택 결과 전체 기록 | Audit Network |

4.5 예외 시나리오 — 긴급 구매 처리 (Fast-Track)

생산 라인 중단 위기 등 긴급 상황 발생 시, 결재 단계를 축약하되 전 과정을 의무 기록하는 Fast-Track 플로우가 동작합니다.

| 단계 | 행위자 | 행동 내용 | 관여 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| FT-01 | 담당자 | 긴급 구매 요청 제출 — 긴급 플래그 ON · 사유: 생산 장비 부품 파손 · 금액 8,000,000원 | Trust Terminal / UI |
| FT-02 | Policy Engine | 긴급 플래그 감지 → Fast-Track 모드 활성화 · Risk Score에 긴급 가중치 적용 → 72점 (Tier 4) | Emergency Handler |
| FT-03 | Policy Engine | Fast-Track 결재 경로 생성 — 팀장·재무팀 동시 알림 (병렬 결재, 타임아웃 2시간으로 단축) | Approval Chain Builder |
| FT-04 | 팀장 + 재무팀 | 병렬로 동시 승인 검토 → 두 결재자 모두 2시간 이내 승인 완료 | Trust Terminal / Mobile |
| FT-05 | Execution System | 긴급 승인 완료 → ERP 즉시 발주 + 협력업체 긴급 납품 요청 발송 | ERP API Gateway |
| FT-06 | Audit Network | 긴급 구매 전 과정 — 긴급 사유·Fast-Track 활성화·병렬 승인·PO 발행 전체 기록 (일반 구매보다 더 상세한 기록 의무) | Audit Network |
| FT-07 | 감사팀 | T+1 영업일 내 긴급 구매 타당성 사후 검토 · 감사 기록 기반 적정성 확인 | Audit Query System |

긴급 구매 플래그가 남용되는 것을 방지하기 위해, Policy Engine은 동일 부서에서 월 3회 이상 긴급 플래그가 발생하면 자동으로 관리자 보고서를 생성하고 긴급 플래그 사용 이력을 Audit Network에 별도 집계합니다.

# 5. 기술 구현 명세

5.1 구매 특화 Action Record 데이터 구조

UC-001 ActionRecord를 상속하고 기업 구매에 필요한 ERP 연동 필드와 결재 체인 정보를 추가합니다.

// PurchaseActionRecord — UC-001 ActionRecord 기업 구매 확장 (TypeScript) interface PurchaseActionRecord extends ActionRecord { actionType: 'PURCHASE_REQUEST'; payload: { prId: string; // 구매 요청서 고유 ID (PR-YYYYMMDD-XXXX) itemCode: string; // ERP 품목 코드 itemName: string; // 품목명 quantity: number; // 수량 unitPrice: number; // 단가 (KRW) totalAmount: number; // 총 금액 (KRW) category: PurchaseCategory; // CONSUMABLE ¦ IT_EQUIPMENT ¦ SERVICE ¦ ASSET urgency: 'NORMAL' ¦ 'URGENT'; justification: string; // 구매 사유 }; // 조직 / 예산 필드 orgContext: { requesterId: string; // 요청자 사번 departmentId: string; // 부서 코드 budgetCode: string; // ERP 예산 코드 budgetRemaining: number; // 요청 시점 잔여 예산 fiscalYear: number; // 회계연도 }; // 결재 체인 — Policy Engine이 자동 생성 approvalChain: Array<{ tier: number; // 1 ~ 5 approverId: string; // 결재자 사번 role: string; // '팀장' ¦ '재무팀' ¦ 'CFO' ¦ '이사회' status: ApprovalStatus; // PENDING ¦ APPROVED ¦ REJECTED approvedAt: string ¦ null; // ISO 8601 signature: string ¦ null; // 결재자 디지털 서명 comment: string ¦ null; // 결재 의견 }>; // ERP 연동 결과 erpResult: { poId: string ¦ null; // 생성된 발주 번호 (PO-YYYYMMDD-XXXX) erpStatus: 'CREATED' ¦ 'PENDING' ¦ 'FAILED'; erpTimestamp: string ¦ null; }; }

5.2 구매 특화 Policy Engine — Risk Score 계산

기본 금액 점수에 품목 위험도·예산 소진율·긴급 여부·반복 구매 패턴을 더해 승인 티어를 결정합니다.

# Purchase Risk Evaluator — 구매 특화 Risk Score (Python) class PurchaseRiskEvaluator: AMOUNT_TIERS = [ (1_000_000, 0), # 100만 미만 → +0 (5_000_000, 15), # 500만 미만 → +15 (20_000_000, 35), # 2,000만 미만 → +35 (100_000_000, 55), # 1억 미만 → +55 ] CATEGORY_RISK = { 'CONSUMABLE': 0, # 소모품 — 저위험 'SERVICE': 10, # 서비스 계약 — 중간 'IT_EQUIPMENT': 15, # IT 장비 — 중간 'ASSET': 25, # 자산성 구매 — 고위험 } def calculate(self, req: PurchaseActionRequest) -> int: score = 0 # 1. 금액 기반 점수 for threshold, points in self.AMOUNT_TIERS: if req.totalAmount < threshold: score += points break else: return Decision.DENY # 1억 초과 → 강제 이사회 이관 # 2. 품목 유형 위험도 score += self.CATEGORY_RISK.get(req.category, 20) # 3. 부서 예산 소진율 budget_used = erp.get_budget_used_rate(req.departmentId, req.budgetCode) if budget_used > 1.0: return Decision.DENY # 예산 초과 → 즉시 차단 elif budget_used > 0.90: score += 20 # 90% 이상 소진 elif budget_used > 0.75: score += 10 # 75% 이상 소진 # 4. 긴급 구매 가중치 if req.urgency == 'URGENT': score += 15 # 당월 긴급 사용 횟수 체크 (3회 이상 경보) if erp.get_urgent_count(req.departmentId) >= 3: score += 10 # 긴급 남용 패턴 가중치 # 5. 동일 품목 반복 구매 (30일 내 3회 이상) if erp.get_recent_purchase_count(req.itemCode, days=30) >= 3: score += 8 # 분할 발주 패턴 감지 # 최종 티어 결정 if score <= 25: return Decision.AUTO_APPROVE # Tier 1 if score <= 50: return Decision.USER_CONFIRM_L1 # Tier 2: 팀장 if score <= 70: return Decision.USER_CONFIRM_L2 # Tier 3: 팀장 + 재무 if score <= 85: return Decision.ADMIN_APPROVE # Tier 4: CFO return Decision.DENY # Tier 5: 이사회

5.3 결재 체인 자동 생성 — OrgChart Connector

Policy Engine이 승인 티어를 결정하면, OrgChart Connector가 조직도 데이터를 조회하여 실제 결재자 목록을 자동으로 구성합니다.

# OrgChart Connector — 조직도 기반 결재 체인 자동 생성 (Python) class ApprovalChainBuilder: def build(self, req: PurchaseActionRequest, decision: Decision, is_urgent: bool = False) -> list[ApprovalStep]: chain = [] timeout_hrs = 2 if is_urgent else 24 # 긴급: 2시간, 일반: 24시간 if decision == Decision.USER_CONFIRM_L1: # Tier 2: 팀장만 manager = orgchart.get_manager(req.requesterId) chain.append(ApprovalStep( tier=2, approverId=manager.id, role='팀장', timeoutHrs=timeout_hrs )) elif decision == Decision.USER_CONFIRM_L2: # Tier 3: 팀장 → 재무팀 (직렬, 긴급 시 병렬) manager = orgchart.get_manager(req.requesterId) finance = orgchart.get_finance_approver(req.departmentId) parallel = is_urgent # 긴급 시 병렬 처리 chain.append(ApprovalStep(tier=3, approverId=manager.id, role='팀장', timeoutHrs=timeout_hrs, parallel=parallel)) chain.append(ApprovalStep(tier=3, approverId=finance.id, role='재무팀', timeoutHrs=timeout_hrs, parallel=parallel)) elif decision == Decision.ADMIN_APPROVE: # Tier 4: 팀장 → 재무 → CFO manager = orgchart.get_manager(req.requesterId) finance = orgchart.get_finance_approver(req.departmentId) cfo = orgchart.get_cfo() for role, approver in [('팀장',manager),('재무팀',finance),('CFO',cfo)]: chain.append(ApprovalStep(tier=4, approverId=approver.id, role=role, timeoutHrs=48)) return chain def handle_timeout(self, step: ApprovalStep): # 타임아웃 발생 시 상위 결재자에게 자동 에스컬레이션 escalation_target = orgchart.get_deputy(step.approverId) notify.send_escalation(escalation_target, step) audit.record_event('APPROVAL_TIMEOUT_ESCALATION', step)

5.4 ERP 자동 발주 연동

최종 승인 완료 시 ERP API를 통해 구매 발주서(PO)를 자동 생성하고 예산을 즉시 차감합니다.

# ERP 자동 발주 생성 — SAP / Oracle / 더존 ERP 어댑터 (Python) class ERPAdapter: def create_purchase_order(self, pr: PurchaseActionRecord) -> ERPResult: # 모든 결재 서명이 완료됐는지 최종 확인 if not all(s.status == 'APPROVED' for s in pr.approvalChain): raise PolicyViolation('미완료 결재 단계 존재 — PO 생성 불가') po_payload = { 'vendor_code': self._resolve_vendor(pr.payload.itemCode), 'item_code': pr.payload.itemCode, 'quantity': pr.payload.quantity, 'unit_price': pr.payload.unitPrice, 'budget_code': pr.orgContext.budgetCode, 'cost_center': pr.orgContext.departmentId, 'pr_reference': pr.payload.prId, # PR↔PO 연결 'requester': pr.orgContext.requesterId, } result = self.erp_api.post('/purchase-orders', po_payload) # 예산 자동 차감 self.erp_api.deduct_budget( budget_code=pr.orgContext.budgetCode, amount=pr.payload.totalAmount, reference=result['po_id'] ) return ERPResult( poId=result['po_id'], status='CREATED', timestamp=now() )

# 6. UC 시리즈 Policy Engine 누적 진화

UC-003은 앞선 두 파일럿의 Policy Engine 구조를 그대로 계승하면서 기업 환경에 특화된 새로운 요소를 추가합니다.

| 구분 | UC-001 결제 | UC-002 투자 | UC-003 구매 승인 | UC-003 핵심 추가 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risk 요소 | 금액·한도·이상패턴 | + VIX·손실한도·집중도 | + 예산소진율·품목위험도·긴급여부·반복패턴 | 조직·예산 컨텍스트 추가 |
| 승인 구조 | 단일 승인자 또는 자동 | 단일 승인자 또는 자동 | 5단계 티어별 다중 결재 체인 | 계층적 다중 승인 |
| 조직 연동 | 없음 | 없음 | ERP 조직도·부서·예산 실시간 연동 | ERP 완전 통합 |
| 타임아웃 | 없음 | 없음 | 결재자별 타임아웃 + 자동 에스컬레이션 | SLA 관리 |
| 긴급 처리 | 없음 | 서킷 브레이커(시장급락) | Fast-Track 병렬 결재 + 사후 감사 | 긴급 축약 플로우 |
| 외부 시스템 | 결제 API | 증권 API + 시장 데이터 | ERP (SAP/Oracle/더존) + 협력업체 발주 | 엔터프라이즈 시스템 |
| 감사 특이점 | 결제 기록 | 전략 근거 해시 포함 | 결재 체인 전체 + ERP 발주 번호 연결 | PR↔PO 감사 추적 |

# 7. KPI 및 성공 기준

| KPI 지표 | 목표치 | 측정 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구매 처리 시간 단축 | 기존 대비 60% 단축 | Timestamp 측정 | 현재 평균 3~5일 → 목표 1~2일 |
| 승인 경로 정확도 | 99% 이상 | 오배정 건수 기록 | 잘못된 결재자 배정 1% 이하 |
| 예산 초과 차단율 | 100% | 초과 요청 차단 전수 확인 | 단 1건도 누락 불허 |
| ERP 자동 발주 성공률 | 98% 이상 | PO 생성 성공 비율 | ERP API 오류 제외 |
| 결재 타임아웃 에스컬레이션 정확도 | 100% | 타임아웃 발생 전수 확인 | 미처리 건 0 |
| 감사 기록 무결성 | 100% | 해시 체인 검증 | 변조 0건 목표 |
| 긴급 구매 남용 탐지율 | 100% | 월 3회 이상 자동 경보 확인 | 패턴 탐지 전수 |
| 사용자 만족도 | 4.2 / 5.0 이상 | 설문 조사 | 16명 참가자 기준 |

# 8. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 항목 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP API 연동 실패 | 중간 | 높음 | 재시도 3회 후 수동 처리 이관 · 실패 이벤트 감사 기록 |
| 조직도 데이터 불일치 | 중간 | 높음 | 일 1회 ERP 조직도 동기화 · 불일치 감지 시 알림 |
| 결재자 장기 미응답 | 중간 | 중간 | 타임아웃 → 대리 결재자 자동 에스컬레이션 |
| 예산 잔액 실시간 오류 | 낮음 | 높음 | ERP 캐시 TTL 5분 · 불확실 시 보수적 차단 |
| 긴급 플래그 남용 | 중간 | 중간 | 월 3회 자동 경보 · 패턴 보고서 월간 발행 |
| 분할 발주 우회 시도 | 낮음 | 높음 | 30일 내 동일 품목 반복 구매 패턴 자동 감지 |
| ERP 발주 중복 생성 | 매우 낮음 | 높음 | PR ID 멱등성 처리 · 중복 PO 생성 방지 로직 |

# 9. 참여 주체 및 역할

| 역할 | 참여 주체 | 담당 기능 | 협력 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아키텍처 설계자 | KorPIX 팀 | 구매 특화 Policy Engine · OrgChart Connector 설계 | 주관 |
| ERP 연동 파트너 | 더존·영림원 또는 SAP | ERP API 제공 · 예산·조직도 데이터 연동 | API 파트너 |
| 파일럿 기업 | 중소기업 1개사 | 실제 구매 시나리오 제공 · 사용자 테스트 참여 | 파일럿 파트너 |
| 보안 모듈 | 보안 기업 | 디지털 서명 · 감사 기록 무결성 검증 | 기술 협력 |
| 클라우드 인프라 | 클라우드 기업 | Audit Network 노드 운영 · ERP 연동 게이트웨이 | 인프라 제공 |
| 테스트 참가자 | 기업 내부 인원 16명 | 구매담당 10명·팀장 3명·재무 2명·CFO 1명 | 파일럿 참여 |

# 10. 파일럿 추진 일정 (6주)

| 주차 | 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 환경 구성 | 파일럿 기업 ERP Sandbox 구성 · 조직도 데이터 수집 · API 연동 테스트 | ERP 연동 환경 구축 보고서 |
| 2주차 | 정책 구현 | Purchase Risk Evaluator 구현 · 5단계 티어 룰셋 · 예산 차단 로직 개발 | 구매 특화 Policy Engine |
| 3주차 | 결재 시스템 | OrgChart Connector · 결재 체인 빌더 · 타임아웃 에스컬레이션 구현 | 결재 자동화 모듈 |
| 4주차 | ERP 연동 | ERP 자동 발주(PO) 생성 · 예산 차감 API · 멱등성 처리 구현 | ERP 자동화 모듈 |
| 5주차 | 통합 테스트 | 5개 시나리오 전체 통합 검증 · 예산 초과 · 긴급 · 분할 발주 테스트 | 통합 테스트 결과 보고서 |
| 6주차 | 파일럿 운영 | 실제 참가자 16명 운영 테스트 · KPI 측정 · 결과 분석 · UC-004 계획 | 파일럿 최종 결과 보고서 |

# 11. 파일럿 이후 다음 단계

UC-003 파일럿 성공을 기반으로 다음 두 방향으로 동시에 진행합니다.

사업화 방향

- ERP 벤더(SAP·Oracle·더존)와 공식 KorPIX Policy API 연동 파트너십 체결

- 중소·중견기업 대상 '구매 자동화 솔루션' 패키지 상품화 기획 착수

- 기업 구매 자동화 관련 내부 통제 기준 충족 여부 법적 검토 (감사인 의견 확보)

기술 확장 방향

- UC-004 · AI 행정 서비스 자동화 파일럿 — 공과금·민원·공공 API 연동

- UC-003 심화 — 다수 기업 동시 파일럿 (5개사 이상) · 업종별 구매 정책 템플릿 표준화

- UC-005 · AI Node PC 하드웨어 Trust Terminal 전환 — 기업용 단말 중심으로 시작

UC-003에서 검증된 '조직 계층 기반 다단계 결재 + ERP 자동 반영 구조'는 KorPIX 엔터프라이즈 패키지의 핵심 모듈이 됩니다. 이 구조를 표준화하면 업종·규모에 무관하게 모든 기업 환경에 적용 가능한 범용 기업 AI 행동 제어 레이어로 발전합니다.

이 문서는 KorPIX UC-001 · UC-002 파일럿 성공을 전제로 작성된 세 번째 파일럿 유스케이스 계획서입니다.