KorPIX

파일럿 프로젝트 유스케이스

AI 자동 결제 신뢰 실행 파일럿

Pilot Use Case UC-001

Version 0.1  ·  2026년 초안

1. 유스케이스 개요

| UC ID | UC-001 · AI 자동 결제 신뢰 실행 파일럿 |
| --- | --- |
| 분류 | 소액 정기결제 자동화 (구독 서비스 / 공과금 납부) |
| 목적 | KorPIX 3대 시스템(Trust Terminal · Policy Engine · Audit Network)의 실제 동작 검증 |
| 파일럿 기간 | 4주 (1개월) · 가상 결제 환경 적용 |
| 참여 규모 | 일반 사용자 30명 · 소액 결제 건당 최대 5만원 |

이 유스케이스는 KorPIX 백서에서 제안하는 아키텍처를 '소액 정기결제 자동화'라는 가장 단순하고 검증 가능한 시나리오로 좁혀, 실제 코드와 운영 환경에서 어떻게 동작하는지를 증명하는 첫 번째 파일럿 계획입니다.

AI 에이전트가 사용자를 대신해 구독 서비스 결제를 수행하는 과정에서 Trust Terminal이 행동을 시작하고, Policy Engine이 정책과 위험도를 판단하며, Audit Network가 모든 과정을 불변 기록으로 저장하는 전체 흐름을 검증합니다.

2. 문제 정의 및 해결 목표

2.1 현재 상황의 문제

현재 AI 에이전트 기반 자동 결제 시스템은 다음 세 가지 구조적 문제를 가지고 있습니다.

- 행동 통제 부재: AI가 사용자 의도와 다르게 과도한 결제를 실행하거나, 정책 범위를 벗어난 거래를 수행할 수 있는 장치가 없음

- 책임 추적 불가: AI가 수행한 결제가 어떤 정책과 권한으로 실행되었는지 사후에 확인할 방법이 없음

- 감사 기록 변조 가능성: 기존 로그 시스템은 관리자가 임의로 수정·삭제할 수 있어 분쟁 발생 시 객관적 증거 확보가 어려움

2.2 KorPIX가 제시하는 해결 구조

- Trust Terminal: AI 결제 행동이 시작되는 환경을 사용자 인증 + 샌드박스 격리로 보호

- Policy Engine: 결제 요청이 실행되기 전, 금액·권한·정책·위험도를 자동 검증하여 승인/차단/에스컬레이션 결정

- Audit Network: 모든 결제 행동을 해시 체인 + 디지털 서명으로 보호된 불변 감사 기록으로 저장

3. 파일럿 시나리오 상세

이 파일럿은 사용자가 AI 에이전트에게 '매달 넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 전기요금을 자동으로 결제해줘'라고 위임하는 상황을 가정합니다. 한 달간 총 3회의 정기결제가 발생하며, 각 결제마다 KorPIX 전체 플로우가 동작합니다.

3.1 기본 시나리오 — 정상 결제 흐름

| 단계 | 행위자 | 행동 내용 | 관여 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | 사용자 | AI 에이전트에게 정기결제 위임 설정 (서비스명 · 한도 · 결제일 입력) | Trust Terminal / User Interface |
| S02 | Trust Terminal | 사용자 신원 인증 (생체인증 또는 PIN) · 단말 보안 상태 확인 | Secure Hardware Module · Auth System |
| S03 | AI Agent | 결제일 도래 시 결제 요청(Action Request) 자동 생성 | AI Agent Runtime |
| S04 | Policy Engine | 결제 금액·한도·패턴·시스템 상태 기반 Risk Score 계산 | Risk Evaluator |
| S05 | Policy Engine | Risk Score 30 미만 → 자동 승인(Auto Approve) 결정 | Decision Engine |
| S06 | Execution System | 외부 결제 API 호출 → 실제 결제 처리 수행 | Payment API Gateway |
| S07 | Audit Network | Action Record 생성 → 해시 체인 연결 → Distributed Ledger 저장 | Terminal Log → Audit Gateway → Ledger |
| S08 | 사용자 | 결제 완료 알림 수신 · 감사 내역 조회 가능 | Audit Query System |

3.2 예외 시나리오 — 한도 초과 결제 시도

AI 에이전트가 사용자 설정 한도(월 10만원)를 초과하는 결제(15만원)를 시도할 경우 Policy Engine이 개입합니다.

| 단계 | 행위자 | 행동 내용 | 관여 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| E01 | AI Agent | 15만원 결제 요청 생성 (설정 한도 10만원 초과) | AI Agent Runtime |
| E02 | Policy Engine | Transaction Value 초과 감지 → Risk Score 상승 (70점) | Risk Evaluator |
| E03 | Policy Engine | Risk Score 60~80 → 사용자 확인 요청 (User Confirm) | Decision Engine |
| E04 | 사용자 | 알림 수신 → 승인 또는 거절 선택 | Trust Terminal / UI |
| E05a | 사용자 승인 시 | Policy Engine이 일회성 예외 승인 → 결제 실행 | Execution System |
| E05b | 사용자 거절 시 | 결제 차단 · 차단 사유 포함 Audit Record 생성 | Audit Network |

3.3 예외 시나리오 — 이상 결제 패턴 탐지

짧은 시간 내 동일 서비스에 반복 결제 시도가 발생하는 경우 Policy Engine이 이상 패턴으로 판단하고 자동 차단합니다.

| 단계 | 행위자 | 행동 내용 | 관여 시스템 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | AI Agent | 동일 서비스에 10분 내 3회 결제 요청 연속 생성 | AI Agent Runtime |
| A02 | Policy Engine | 행동 패턴 분석 → 비정상 반복 패턴 감지 | Behavior Monitor |
| A03 | Policy Engine | Risk Score 85 → Admin Approval 에스컬레이션 | Decision Engine |
| A04 | 관리자 | 알림 수신 → 상황 검토 후 허용/차단 결정 | Admin Console |
| A05 | Audit Network | 이상 탐지 이벤트 포함 전체 Action Record 저장 | Audit Network |

4. 기술 구현 명세

4.1 Action Record 데이터 구조

모든 결제 행동은 아래 표준 구조로 기록됩니다. 이 구조가 KorPIX의 공통어(Common Interface)가 됩니다.

// Action Record — KorPIX 표준 감사 기록 구조 (TypeScript) interface ActionRecord { actionId: string; // UUID v4 — 고유 행동 식별자 agentId: string; // AI 에이전트 식별자 userId: string; // 위임한 사용자 ID terminalId: string; // 실행 단말 ID actionType: 'PAYMENT'; // 결제 유형 payload: { service: string; // 'netflix' ¦ 'youtube_premium' ¦ ... amount: number; // 결제 금액 (KRW) currency: 'KRW'; }; policyDecision: PolicyResult; // AUTO_APPROVE ¦ USER_CONFIRM ¦ ADMIN_APPROVE ¦ DENY riskScore: number; // 0~100 (낮을수록 안전) executionResult: 'SUCCESS' ¦ 'BLOCKED' ¦ 'PENDING'; timestamp: string; // ISO 8601 prevHash: string; // 이전 레코드 해시 (해시 체인) digitalSignature: string; // 단말 서명 (SHA-256 + ECDSA) }

4.2 Policy Engine — Risk Score 계산 로직

# Policy Engine — Risk Score 계산 (Python 의사 코드) class RiskEvaluator: def calculate(self, req: ActionRequest) -> int: score = 0 # 1. 행동 유형 기본 점수 score += {'PAYMENT': 20, 'DATA_ACCESS': 30, 'CONTRACT': 50}.get(req.type, 40) # 2. 거래 금액 가중치 if req.amount <= 10_000: score += 0 elif req.amount <= 50_000: score += 10 elif req.amount <= 100_000: score += 25 else: score += 45 # 3. 한도 초과 여부 if req.amount > user_policy.monthly_limit: score += 30 # 4. 이상 패턴 (10분 내 3회 이상) if recent_count(req.userId, minutes=10) >= 3: score += 40 # 5. 결정 분기 if score < 30: return Decision.AUTO_APPROVE # 자동 승인 if score < 60: return Decision.USER_CONFIRM # 사용자 확인 if score < 80: return Decision.ADMIN_APPROVE # 관리자 승인 return Decision.DENY # 자동 차단

4.3 Audit Network — 해시 체인 기록

# 해시 체인 감사 기록 생성 (Python) import hashlib, json from datetime import datetime, timezone def create_audit_record(action: ActionRecord, prev_hash: str) -> dict: record = { 'action_id': action.action_id, 'agent_id': action.agent_id, 'user_id': action.user_id, 'terminal_id': action.terminal_id, 'action_type': action.action_type, 'amount': action.payload.amount, 'policy_decision': action.policy_decision, 'risk_score': action.risk_score, 'result': action.execution_result, 'timestamp': datetime.now(timezone.utc).isoformat(), 'prev_hash': prev_hash, # 이전 레코드와 체인 연결 } record_str = json.dumps(record, sort_keys=True, ensure_ascii=False) record['hash'] = hashlib.sha256(record_str.encode()).hexdigest() record['signature'] = terminal.sign(record['hash']) # 단말 서명 return record # 무결성 검증 def verify_chain(records: list[dict]) -> bool: for i in range(1, len(records)): if records[i]['prev_hash'] != records[i-1]['hash']: return False # 변조 감지 return True

5. KPI 및 성공 기준

파일럿 완료 후 아래 KPI를 기준으로 성공 여부를 판단하며, 미달 항목은 개선 사항으로 정리해 다음 단계 사업계획서에 반영합니다.

| KPI 지표 | 목표치 | 측정 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 결제 성공률 | 95% 이상 | 실행 결과 로그 | Policy 승인 후 기준 |
| Policy 판단 정확도 | 98% 이상 | 오승인/오차단 비율 | 수동 검토 비교 |
| 평균 처리 시간 | 3초 이내 | Timestamp 측정 | Terminal → Execution |
| 감사 기록 무결성 | 100% | 해시 체인 검증 | 변조 0건 목표 |
| 사용자 만족도 | 4.0 / 5.0 이상 | 설문 조사 | 30명 참가자 기준 |
| 이상 결제 탐지율 | 90% 이상 | 테스트 케이스 통과 | 사전 시나리오 기준 |

KPI 전체 달성 시: 컨소시엄 구성 단계(Phase 3)로 진행 · 정부 규제 샌드박스 신청 준비에 착수합니다.

KPI 미달 시: 미달 원인 분석 보고서 작성 후 아키텍처 수정 → 2차 파일럿 계획을 수립합니다.

6. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 항목 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용자 인증 실패 | 낮음 | 높음 | 다중 인증 재시도 + 거래 차단 |
| 결제 한도 초과 | 중간 | 높음 | Policy Engine 자동 차단 + 알림 |
| 이상 결제 패턴 | 낮음 | 매우 높음 | Admin Approval 에스컬레이션 |
| 감사 기록 오류 | 매우 낮음 | 높음 | 해시 체인 자동 복원 |
| 외부 API 연동 실패 | 중간 | 중간 | 자동 재시도 + 거래 보류 |

7. 참여 주체 및 역할

파일럿 단계에서는 최소 필수 파트너만 구성합니다. 컨소시엄 전체 구성은 파일럿 결과 검증 이후 Phase 3에서 확대합니다.

| 역할 | 참여 주체 | 담당 기능 | 협력 형태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 아키텍처 설계자 | KorPIX 팀 | 전체 설계 · 표준 정의 · 조율 | 주관 |
| 보안 모듈 | 보안 기업 (파트너) | PQC 인증 · TPM 연동 · 위협 탐지 | 기술 협력 |
| 결제 연동 | 핀테크 / 전자결제사 | 결제 API 제공 · 거래 처리 | API 파트너 |
| 클라우드 인프라 | 클라우드 기업 | Audit Network 노드 운영 | 인프라 제공 |
| 테스트 참가자 | 일반 사용자 30명 | 실제 결제 시나리오 테스트 | 파일럿 참여 |
| 감독 기관 | 금융위 / KISA | 규제 샌드박스 승인 · 감독 | 제도 지원 |

8. 파일럿 추진 일정

| 주차 | 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1주차 | 환경 구성 | 개발 환경 세팅, 테스트 참가자 모집, API 연동 준비 | 테스트 환경 구축 완료 보고서 |
| 2주차 | 기능 구현 | Trust Terminal 에뮬레이터, Policy Engine 기본 룰셋 구현 | 모듈별 단위 테스트 결과 |
| 3주차 | 통합 테스트 | 전체 플로우 통합, 사용자 시나리오 10종 검증 | 통합 테스트 결과 보고서 |
| 4주차 | 파일럿 운영 | 실제 소액 결제 테스트 (가상 환경), KPI 측정 | 파일럿 운영 결과 + KPI 달성 보고서 |

9. 파일럿 이후 다음 단계

UC-001 파일럿 성공을 기반으로 다음 유스케이스로 확장합니다.

- UC-002 · AI 투자 자동화 파일럿 — 소액 ETF 자동 매수 (Policy Engine 확장)

- UC-003 · AI 기업 구매 승인 자동화 파일럿 — ERP 연동 + 내부 승인 플로우

- UC-004 · AI 행정 서비스 자동화 파일럿 — 공과금 납부 + 공공 API 연동

- UC-005 · AI Node PC 단말 탑재 파일럿 — 소프트웨어 에뮬레이터 → 하드웨어 Trust Terminal 전환

각 유스케이스는 이 문서(UC-001)와 동일한 구조(개요 · 시나리오 · 구현 명세 · KPI · 리스크 · 일정)로 작성하며, 컨소시엄 참여사에게 표준 사업 문서로 배포합니다.

이 문서는 KorPIX 아키텍처 백서의 21. Implementation Roadmap · 4단계 파일럿 프로젝트를 구체화한 파일럿 계획서입니다.